# Projektplan

**Projektnamn** [Yves Rocher Intranät]

**Projektägare** [Andreas Lefkopoulos]

**Projektledare** [Andreas Lefkopoulos]

**Datum** [16-09-12]

# Sammanfattning

Skapa en SharePoint-lösning för intranät till kosmetika-företaget Yves Rocher

## Bakgrundsbeskrivning

Bakgrunden ligger I ett lärarande projekt som ska knyta ihopa våra kunskaper för hela kursen.

# Milstolpar

**Milstolpe # Datum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skapa startsidan | M1 | 2016-09-22 |
| Skapa News site | M2 | 2016-09-23 |
| Skapa Task site | M3 | 2016-09-27 |
| Skapa Help site | M4 | 2016-09-28 |
| Skapa It site | M5 | 2016-10-03 |
| Skapa economy site | M6 | 2016-10-04 |
| Skapa HR site | M7 | 2016-10-04 |
| Skapa Sälj site | M8 | 2016-10-04 |
| Designa siten | M9 | 2016-10-06 |
| Slutputs | M10 | 2016-10-06 |

# Aktiviteter

**Tid** Timmar

**Prio** 1 - 5

**MS/E** Milstolpe / Etapp

**# Aktivitet Resursbehov Tid Prio MS / E**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Serverinstallation | 1 | 3h | 1 | M1 |
| A2 | Skapa användare och grupper | 4 | 3h | 1 | M1 |
| A3 | Toppnavigering | 1 | 1h | 2 | M1 |
| A4 | Gömma vänsternavigering på startsidan | 1 | 0,25h | 2 | M1 |
| A5 | Kortfattade nyheter som länkar vidare till hela nyheten | 1 | 3h | 2 | M2 |
| A6 | Tasklista på framsidan | 1 | 2h | 2 | M3 |
| A7 | Lägga till tasks för sig själv och cheferna kan dela ut dem | 1 | 1h | 3 | M3 |
| A8 | HelpDesk | 1 | 2h | 2 | M4 |
| A9 | Skapa formulär för problemregistrering | 1 | 1h | 3 | M5 |
| A10 | Knapplänk till it problem på framsidan | 1 | 0,25h | 3 | M5 |
| A11 | Kontaktinfo för avdelningschefen längst upp i gruppSiten | 1 | 0,5h | 3 | M5 |
| A12 | SubSites för avdelningen ska vara länkar i vänsternavigeringen | 1 | 0,5h | 3 | M5 |
| A13 | Upprepa vissa aktiviteter för economy site | 1 | 3h | 4 | M6 |
| A14 | Upprepa vissa aktiviteter för HS site | 1 | 3h | 4 | M7 |
| A15 | Upprepa vissa aktiviteter för sälj site | 1 | 3h | 4 | M8 |
| A16 | Byta logga & färger | 1 | 0,5h | 5 | M9 |

## Se bilagor

1:1 Uppdragsbeskrivning

1:2 Kravspec

1;3 WBS (Work breakdown structure)

1:4 Burn down chart